Alpha Bank Operational Risk Management

Η υλοποίηση Operational Risk Management στην  Alpha Bank έγινε στα πλαίσια της ευρύτερης υλοποίησης του έργου GRC από την EY & ADACOM με χρήση του Archer IRM Suite με σκοπό ένα ενιαίο, τυποποιημένο “operating model” για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αναφορά λειτουργικών κινδύνων σε όλο τον οργανισμό.

Η διαδικασία έγινε standardized και workflow-driven. Στην πράξη στήθηκαν κοινά taxonomies (risk taxonomy, business hierarchy entities δηλ. μονάδες), κεντρικό risk register και ενιαία scoring μεθοδολογία, ώστε κάθε RCSA να είναι συγκρίσιμο. RCSA (Risk & Control Self-Assessments) ανά μονάδα/διαδικασία, βιβλιοθήκη ελέγχων (controls library) με ownership και τεκμηρίωση, καθώς και ροές εργασίας (workflows) για approvals, periodic reviews και remediation.

Παράλληλα ενσωματώθηκαν KRI/KPI πλαίσια με thresholds, αυτοματοποιημένα alerts και dashboards, διαχείριση συμβάντων (loss events / incidents) με αιτιολογία (root cause), οικονομική επίπτωση, καθώς και reports & dashboards για Διοίκηση/Επιτροπές.

Οφέλη επιχειρησιακά και κανονιστικά:

| Κατηγορία | KPI | Πριν το Archer (%) | Μετά το Archer (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Single point of reference | Ποσοστό RCSA/Controls | 45 | 95 |
|  | Χειροκίνητες ώρες/μήνα για συλλογή evidence | 100 | 45 |
|  | Findings λόγω “ανεπαρκούς τεκμηρίωσης/ιχνηλασιμότητας” | 100 | 65 |
| Tαχύτερη και πιο αξιόπιστη λήψη αποφάσεων | Χρόνος παραγωγής “Group” risk report | 100 | 70 |
|  | Ποσοστό KRIs με έγκαιρη ενημέρωση | 60 | 95 |
|  | Ποσοστό KRIs με ορισμένα thresholds & automated alerts | 30 | 90 |
| Bελτιωμένη αποτελεσματικότητα ελέγχων | Controls με ορισμένο owner & συχνότητα review | 70 | 90 |
|  | Ολοκλήρωση περιοδικών reviews εντός προθεσμίας | 70 | 95 |
|  | Remediation actions εντός SLA | 60 | 85 |
|  | Overdue actions (>30 ημέρες) | 30 | 10 |
|  | Repeat findings για τον ίδιο έλεγχο/αδυναμία | 100 | 35 |
| Μείωση απωλειών και λειτουργικών εκπλήξεων | Incidents με πλήρη root cause analysis | 50 | 90 |
|  | Incidents με mapping σε σχετικό control & risk | 35 | 85 |
|  | Χρόνος από συμβάν σε καταχώρηση (incident logging latency) | 11 | 2 |
|  | Repeat incidents (ίδιο cause/control) μέσα σε 6–12 μήνες | 24 | 11 |
|  | Συχνότητα high-severity incidents | 100 | 75 |
|  | Συνολικό ετήσιο operational loss amount | 100 | 92 |
| Ενίσχυση risk culture | On-time ολοκλήρωση RCSA cycles | 67 | 95 |
|  | Συμμετοχή μονάδων (coverage) σε RCSA/KRI framework | 80 | 97 |
|  | Attestations/approvals | 72 | 95 |
|  | Ποσοστό risk/control items με σαφές ownership (χωρίς “TBD/unknown”) | 80 | 98 |
|  | “Quality score” RCSA (π.χ. completeness + evidence + consistency) | 67 | 90 |
|  | Έγκαιρη κλιμάκωση θεμάτων προς επιτροπές | 55 | 90 |